| Nazwa grupy zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie realizująca zadane |
| --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie projektem | Przygotowanie planu projektu | Plan projektu docx | Project Manager |
|  | Przygotowanie harmonogramu projektu | Harmonogram projektu mpp | Project Manager |
|  | Przygotowanie planu testów | Plan zarządzania testami docx | Test Manager |
|  | Przygotowanie planu zarządzania konfiguracją | Plan zarządzania konfiguracją docx | Configuration Manager |
|  | Przygotowanie planu zarządzania ryzykiem | Plan zarządzania ryzykiem docx i Raport ryzyka projektu xls | Risk Manager |
|  | Określenie procedur akceptowania/odrzucania proponowanych zmian | Plan zarządzania zmianami docx i Formularz żądania zmian docx | Change Manager |
|  | Akceptacja artefaktów zarządzania projektem |  | Project Manager Board (PMB) |
| Specyfikowanie wymagań | Przygotowanie specyfikacji wymagań | Specyfikacja wymagań docx | Analityk biznesowy |
|  | Akceptacja specyfikacji wymagań |  | Project Manager |
| Analiza specyfikacji wymagań | Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań | Analiza specyfikacji wymagań docx | Analityk systemowy |
|  | Przygotowanie Use case’ów | Use case docx | Analityk systemowy |
|  | Akceptacja artefaktów analizy |  | Project Manager |
| Projektowanie systemu | Przygotowanie projektu aplikacji | Projekt systemu docx | Projektant systemu |
|  | Akceptacja projektu aplikacji |  | Project Manager |
| Implementacja systemu | Przygotowanie kodu aplikacji | Kod źródłowy | Programista systemu |
|  | Opisanie wersji systemu i instrukcji kompilacji | Opis wersji systemu z instrukcją kompilacji docx | Programista systemu |
|  | Przygotowanie Test case’ów dla komponentów | Test case docx (komponentów) | Programista systemu |
|  | Przygotowanie szablonu formularza błędu | Formularz błędu docx (szablon) | Programista systemu |
|  | Akceptacja Artefaktów implementacji systemu |  | Project Manager |
| Testowanie aplikacji | Przygotowanie środowiska testowego | Środowisko testowe | Test Manager |
|  | Projektowanie pierwszego cyklu testów funkcjonalnych | Test case docx (funkcjonalny) | Projektant testów |
|  | Przygotowanie pakietów instalacyjnych i instalacja pierwszego cyklu testów | Projekt pierwszego cyklu testów Pakiety instalacyjne i instalacja pierwszego cyklu testów | Tester systemu |
|  | Wykonanie pierwszego cyklu testów | Pierwszy cykl testów | Tester systemu |
|  | Przygotowanie formularza błędu | Formularz błędu docx | Tester systemu |
|  | Przygotowanie raportu z pierwszego cyklu testów | Raport docx z pierwszego cyklu testów | Tester systemu |
|  | Akceptacja raportu pierwszego cyklu testów |  | Project Manager |
|  | Usuwanie błędów z pierwszego cyklu testów | Poprawiony kod aplikacji po pierwszym cyklu testów | Programista systemu |
|  | Przygotowanie pakietów instalacyjnych i instalacja drugiego cyklu testów | Pakiety instalacyjne i instalacja drugiego cyklu testów | Tester systemu |
|  | Projektowanie drugiego cyklu testów funkcjonalnych | Test case docx (funkcjonalny) | Projektant testów |
|  | Wykonanie drugiego cyklu testów | Drugi cykl testów | Tester systemu |
|  | Przygotowanie formularza błędu z drugiego cyklu testów | Formularz błędu docx | Tester systemu |
|  | Przygotowanie raportu z drugiego cyklu testów | Raport docx z drugiego cyklu testów | Tester systemu |
|  | Akceptacja raportu z drugiego cyklu testów |  | Project Manager |
|  | Usuwanie błędów z drugiego cyklu testów | Poprawiony kod aplikacji po drugim cyklu testów | Programista systemu |

3. Lista szablonów dokumentacji projektu:

Etapy procesu wytwarzania oprogramowania

1. Etap definiowania i zbierania wymagań

- Plan projektu docx
- Harmonogram projektu mpp
- Plan zarządzania ryzykiem docx
- Raport ryzyka projektu xls
- Plan zarządzania konfiguracją docx
- Plan zarządzania zmianami docx
- Formularz żądania zmiany docx
- Plan zarządzania testami docx

2. Etap analizy wymagań
- specyfikacja wymagań docx

3. Etap analizy systemowej
- analiza specyfikacji wymagań docx
- use case docx

4. Etap projektowania systemu

- projekt systemu docx

5. Etap implementacji i testów komponentów

- opis wersji systemu docx
- test case docx (komponentów)
- formularz błędu docx (szablon)

6. Etap testów

- formularz błędu docx
- test case docx (funkcjonalny)
- raport z testów docx

| Rola w projekcie | Godzinowy nakład pracy |
| --- | --- |
| PMB |  |
| Project Manager |  |
| Analityk biznesowy |  |
| Analityk systemowy |  |
| Test Manager |  |
| Configuration Manager |  |
| Risk Manager |  |
| Tester systemu |  |
| Projektant systemu |  |
| Change Manager |  |
| Programista systemu |  |
| Projektant testów |  |